24 de Marzo 2026

Sistema de Captura

Módulo: Administra Base de Datos en un Sistema de Información.

Submódulo: Implementa Bases de Datos No Relacionales en

un Sistema de Información.

Docente: Ing. Rocío Alejandra Reyes Contreras

Alumnos: Daniela Michell Venegas Perales,

Lucas Santiago Milán Martínez

Introducción

La página web “Sistema de Captura” es una plataforma hecha para facilitar el registro de asistencias, reportes e incidencias de enfermería o justificantes.

El registro de asistencias se hace mediante el escaneo del código QR del estudiante, lo que lo registra automaticamente en la base de datos. Para el proceso de un justificante o reporte se debe rellenar un formulario que se guarda automaticamente en la base de datos. Con el número de control puedes buscar cuantos reportes y justificantes tiene una persona.

Desarrollo del proyecto

Tabla de roles Scrum

| Rol Scrum | Descripción | Persona |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Docente asesora del proyecto | Ing. Rocío Alejandra Reyes Contreras |
| Scrum Master | Líder e integrante del equipo | Daniela Michell Venegas Perales |
| Development Team | Integrante del equipo, desarrollador | Lucas Santiago Milán Martínez |

Generación del Product Backlog.

Estos son los requerimientos que se pidieron para el proyecto. La complejidad y prioridad se basan en un rango de 1 a 5, donde 1 representa menor complejidad y prioridad, mientras que 5 representa la mayor.

| Descripción | Prioridad | Complejidad | No. De Sprint | Duración en horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de la página web | 5 | 2 | 0 |  |
| Creación de la base de datos | 5 | 3 |  |  |
| Creación de un libro de datos con QR en Excel | 4 | 2 |  |  |
| Conexión a MongoDB | 5 | 3 |  |  |
| Conexión a cámara | 4 | 4 |  |  |
| Total: |  |  |  |  |

Tareas del Sprint 0:

| ID | Rol | Descripción | Tareas | Esfuerzo en horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Scrum Master y Desarrollador | Desarrollo de la página web | - Hacer la estructura básica en HTML y CSS - Realizar funciones con JavaScript |  |
| 02 | Scrum Master | Avance en documentación | - Realizar la portada - Escribir la Introducción, tablas de roles y Product backlog |  |
| 03 | Scrum Master | Desarrollo de base de datos | - Construir la base de datos a partir de los datos de los alumnos en MongoDB |  |
| 04 | Desarrollador | Desarrollo de base de datos | - Crear la base de datos en Excel - Crear los códigos QR |  |

Ejecución del Sprint 0 – Scrum Diario

| Día | Trabajo realizado el día anterior | Trabajo a realizar el día de hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 |  | Generar ideas para el proyecto, así como una planeación simple | Ninguno |
| Día 2 | Planeación de la página | Avanzar en la estructura de la página web y en la documentación | Necesitamos más datos para los formularios que se implementaran |
| Día 3 | Avance general | Crear la base de datos en MongoDB y Excel | Ninguno |
| Día 4 | Desarrollo de la base de datos | Revisar con el Product Owner que el proyecto vaya bien hasta el momento |  |

Tareas del Sprint 1:

| ID | Rol | Descripción | Tareas | Esfuerzo en horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |